DEFINITION OF DONE – STORY THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ

Phân biệt Acceptance Criteria và Definition of Done (RikkeiGo)

Story: "Là một Khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví RikkeiPay, để không cần tiền mặt."

Người thực hiện: Lan (Scrum Master). Người báo cáo: Khoa (Developer). Người nghiệm thu: Đức (Product Owner).

# Phần 1 – Phân tích

Cơ sở phân loại: AC là điều kiện riêng của một story, viết theo Given – When – Then, Product Owner chịu trách nhiệm. DoD là chuẩn chất lượng chung cho mọi story, Developers xây dựng và không sửa riêng cho từng story. Story chỉ xong khi đạt toàn bộ AC và toàn bộ DoD.

| Phát biểu | AC hay DoD | Đạt/Chưa đạt | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ1 (đủ số dư: đã thanh toán, ví bị trừ đúng cước) | AC | Đạt | Là điều kiện riêng của story thanh toán ví, viết đủ Given – When – Then và có kết quả kiểm chứng được (trạng thái "Đã thanh toán", số tiền bị trừ đúng cước). Khoa báo đạt và Đức không thấy lỗi ở kịch bản này. |
| Đ2 (code được ít nhất 01 Developer khác review trước khi merge) | DoD | Đạt | Là chuẩn chất lượng chung, áp dụng cho mọi story chứ không riêng thanh toán ví; do Developers đặt ra và kiểm chứng được (có ít nhất 01 lượt review). Khoa báo đã đạt. |
| Đ3 (nhanh, mượt, khách thấy thích) | AC | Chưa đạt | Nói riêng về chức năng thanh toán ví nên thuộc AC (Product Owner chịu trách nhiệm). Nhưng "nhanh, mượt, thích" là cảm tính, không có con số hay trạng thái nào để tester kết luận Pass/Fail, nên chưa kiểm chứng được và không thể coi là đạt. Cần viết lại (Phần 2). |
| Đ4 (thiếu số dư: báo "Số dư không đủ", chuyến vẫn "Chưa thanh toán") | AC | Chưa đạt | Là điều kiện riêng của story, viết đúng Given – When – Then và rất cụ thể. Nhưng thực tế không đạt: Đức thử thì số dư không đủ mà ví vẫn bị trừ tiền. Khoa đã bỏ sót Đ4 khi báo story xong. |
| Đ5 (story thanh toán ví đã chạy trên staging, không còn lỗi Blocker/Critical) | DoD | Chưa đạt | Hình thức giống AC vì nhắc tên story "thanh toán ví", nhưng bản chất là chuẩn chất lượng chung: story nào cũng phải chạy trên staging và không còn lỗi Blocker/Critical, nên thuộc DoD. Chưa đạt: lỗi ví vẫn bị trừ tiền khi không đủ số dư là lỗi nghiêm trọng đang còn tồn tại, nên vế "không còn lỗi nghiêm trọng" chưa đúng dù Khoa báo đạt. |

Hai bẫy trong danh sách:

- Đ5 mang hình thức của AC (nhắc đích danh story) nhưng bản chất là DoD (chuẩn chung cho mọi story).

- Đ3 xếp được vào AC nhưng không kiểm chứng được vì là cảm nhận chứ không phải kết quả đo được.

Nguyên nhân Khoa báo sai: Khoa chỉ đối chiếu Đ1, Đ2, Đ5 mà bỏ qua Đ3, Đ4, trong khi story phải đạt toàn bộ AC và toàn bộ DoD.

# Phần 2 – Vá lỗi

## Đ3 viết lại thành AC

Bản gốc: "Thanh toán bằng ví phải nhanh, mượt, khách dùng thấy thích."

Cách sửa: bỏ phần cảm tính ("mượt", "thích"), giữ ý "nhanh" và đo bằng con số trong một kịch bản Given – When – Then có đúng một hành động.

AC sau khi sửa:

Given số dư ví đủ trả cước và kết nối mạng ổn định,

When khách bấm "Xác nhận thanh toán",

Then chuyến chuyển sang "Đã thanh toán" trong tối đa 3 giây kể từ lúc bấm.

Lưu ý: mốc 3 giây là mức Lan đề xuất, cần Đức (Product Owner) xác nhận hoặc điều chỉnh vì AC thuộc trách nhiệm của Product Owner.

## Đ5 viết lại thành tiêu chí DoD chung

Bản gốc: "Story thanh toán ví đã chạy trên staging và không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical)."

Cách sửa: bỏ tên story cụ thể để áp dụng cho mọi story, và nêu rõ cách kiểm chứng (số lỗi đang mở bằng 0).

DoD sau khi sửa:

- Mọi story đã được triển khai và kiểm thử trên môi trường staging, và danh sách lỗi của story có 0 lỗi mức Blocker và 0 lỗi mức Critical đang mở trước khi đưa vào Sprint Review.

## Danh sách sau khi tách

| AC (riêng story thanh toán ví – PO) | DoD (chung mọi story – Developers) |
| --- | --- |
| Đ1: đủ số dư thì chuyến "Đã thanh toán" và ví bị trừ đúng cước. Đ3 (đã viết lại): thanh toán xong trong tối đa 3 giây. Đ4: thiếu số dư thì báo "Số dư không đủ", chuyến vẫn "Chưa thanh toán". | Đ2: code được ít nhất 01 Developer khác review trước khi merge. Đ5 (đã viết lại): story chạy trên staging và không còn lỗi Blocker/Critical đang mở. |

## Kết luận

Story chưa xong, vì Đ4 (AC) chưa đạt, Đ3 chưa kiểm chứng được và Đ5 (DoD) chưa đạt do còn lỗi trừ tiền sai. Cách xử lý: Developers sửa lỗi trừ tiền khi số dư không đủ, chạy lại trên staging, kiểm lại toàn bộ AC và DoD (kể cả Đ3 sau khi viết lại), rồi mới mời Đức nghiệm thu lại; trong lúc đó story không được tính là Done.